АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2019г. № 30

Об утверждении плана мероприятий

по выполнению показателей регионально

проекта «Культура» на территории муниципального

образования «Среднеольшанский сельсовет»

Пристенского района Курской области

На основании Постановления администрации Пристенского района Курской области № 156-па от 04.03.2019г. Об утверждении плана мероприятий по выполнению показателей регионально проекта «Культура» на территории Пристенского района курской области,  Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению показателей регионального проекта «Культура» на территории муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района 							Л.А.Малыхина

Утвержден

Постановлением Администрации

Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области

№ 30 от 13 марта 2019г.

| № п\п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Произвести капитальный ремонт МКУК «Средне-Ольшанский ЦСДК» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Глава МО «Среднеольшанский сельсовет», Малыхина Л.А., директор МКУК «Средне-Ольшанский ЦСДК», Козлова И.В. |
| 2 | Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации на ремонт МКУК«Средне-Ольшанский ЦСДК» | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Глава МО «Среднеольшанский сельсовет», Малыхина Л.А., директор МКУК «Средне-Ольшанский ЦСДК», Козлова И.В. |
| 3 | Подготовка документов для получения средств по программе «Народный бюджет» на ремонт МКУК«Средне-Ольшанский ЦСДК» | 01.04.2020 | 01.06.2024 | Глава МО «Среднеольшанский сельсовет», Малыхина Л.А., директор МКУК «Средне-Ольшанский ЦСДК», Козлова И.В. |